**Sprint 3**

**Produto final: Rede social**

**Versionamento**

* Versão 0.1
  + Login com e-mail e senha
  + Área de cadastro com nome, e-mail e senha
* Versão 0.2
  + Usuário adicionar post
  + Usuário adicionar post com foto
  + Excluir post
  + Editar post
* Versão 0.3
  + Usuário pode seguir amigos
  + Deixar post público, para amigos ou privado
  + Só exibir post para terceiros de acordo com esses filtros públicos, para amigos ou privado

**Agenda**

13 de agosto

Brainstorming, estudo Firebase, definição de tarefas

14 de agosto

Estudo Firebase, códigos

15 de agosto

Códigos, definição do layout e design do app

16 de agosto

Revisão do código e entrega do produto final